BAB I PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang

Suatu struktur bangunan gedung terdiri dari struktur atas dan struktur bawah. Struktur  atas  meliputi  kolom,  balok,  pelat  serta  atap  dan  struktur  bawah  ialah pondasi. Pada saat melaksanakan kegiatan pembangunan struktur bangunan gedung, yang pertama-tama dikerjakan yaitu pekerjaan struktur bawah, yaitu pekerjaan pondasi. Pondasi merupakan elemen struktur yang sangat penting karena pondasi berfungsi  mendukung seluruh  beban  bangunan  dan  meneruskan  beban  bangunan tersebut ke tanah di bawahnya. Setiap proyek konstruksi tentu harus mempunyai metode pelaksanaan yang sesuai agar pelaksanaan proyek konstruksi dapat berjalan sesuai  dengan  waktu  dan  jadwal  yang ditentukan.  Pada pekerjaan  struktur  yaitu pekerjaan pondasi tiang pancang pada area Pembangunan Balai Diklat Pelayaran Minahasa Selatan Sulawesi Utara Tahap IV Tahun Anggaran 2016, pada area ini digunakan pondasi tiang pancang dengan metode pekerjaan yang menggunakan alat berat hydraulic static pile driver untuk memudah pekerjaan pondasi ini.

Pembangunan  Balai  Diklat  Pelayaran  Minahasa  Selatan  Sulawesi  Utara Tahap IV Tahun Anggaran 2016   berdasarkan hasil sondir kedalaman tanah keras yang baik berada di kedalam 19,2 meter di bawah permukaan  tanah.  Bangunan Engine Hall terdiri dari 3 lantai oleh sebab itu sangat penting untuk menganalisis pondasi yang aman dan efisien. Dalam menghitung pondasi yang aman dan efisien sangat penting menghitung beban struktur  atas dan kondisi jenis tanah di lapangan. Karena beban dari struktur atas dapat dikatakan besar dan lapisan tanah keras berada cukup dalam dari permukaan tanah, maka digunakan pondasi dalam (tiang pancang) agar lebih efektif. Pondasi yang digunakaan dalam pekerjaan ini ialah pondasi tiang pancang bulat spun pile   yang dipesan dari pabrik beton pracetak dengan mutu K

500. Dipancang hingga kedalaman ± 30 m di bawah permukaan tanah. Berdasarkan pentingnya pemilihan jenis pondasi saat perencanaan, maka perlu dilakukan analisa jenis pondasi yang akan digunakan, sehingga dipililah judul tugas akhir   yaitu “ Analisa Struktur Pondasi dan Metode Pelaksanaan pada Proyek Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran – Minahasa Selatan”.

1.2       Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan tugas akhir yaitu :

1.   Berapa besar beban yang bekerja pada pondasi ?

2.   Bagaimana menganalisa pondasi yang akan digunakan pada pembangunan suatu gedung ?

3.   Bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan pondasi tiang pancang ?

1.3       Tujuan Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai,

yaitu:

1.   Menghitung berat beban yang bekerja pada pondasi

2.   Mengetahui jenis pondasi yang akan digunakan

3.   Mengetahui metode pelaksanaan pekerjaan pondasi tiang pancang

1.4       Pembatasan Masalah

Berdasarkan  rumusan  masalah  dan  tujuan  penulisan  dari  penulisan  tugas akhir, batasan masalah dilakukan agar pembahasan tidak melebar dan tetap mencapai tujuan yang dimaksud. Batasan masalah ialah sebagai berikut :

1.    Perhitungan berat beban yang bekerja menggunakan program sap 2000

2.    Menganalisa pondasi pada 1 titik yang dianggap memikul beban terbesar

3.	Menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan pondasi tiang pancang pada pembangunan gedung engine hall di balai pendidikan dan pelatihan pelayaran Minahasa Selatan

1.5       Metode Penelitian

Dalam  menganalisa struktur pondasi pada proyek pembangunan Balai Diklat Pelayaran Minahasa Selatan Sulawesi Utara Tahap IV Tahun Anggaran 2016 bangunan engine hall ini, penulis menggunakan beberapa metode yang menunjang penyelesaian tugas akhir, yaitu :

1.   Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan saat proses praktek kerja lapangan dimana dilakukan pengamatan langsung pekerjaan pondasi di lapangan.

2.   Wawancara

Melakukan wawancara dengan berbagai pihak dari kontraktor maupun konsultan serta pekerja.

3.   Studi Klimitologi

Meminta data-data pendukung dari kontraktor pelaksana dan konsultan

4.   Studi Kepustakaan

Mengumpulkan   data-data   menggunakan   kepustakaan   atau   literature   yang berkaitan dengan pembahasan tugas akhir.

5.   Konsultasi langsung dengan dosen pembimbing serta pihak-pihak terkait dengan penyusunan tugas akhir

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir “Analisis Struktur Pondasi pada Proyek

Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran – Minahasa Selatan”  yaitu :

BAB I             :PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, pembatasan masalah, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II            :TINJAUAN PUSTAKA

Bab   ini   berisi   referensi   dan   teori-teori   tentang   pondasi   dan penggunaan program sap 2000

BAB III           :PEMBAHASAN

Bab  ini  membahas  hasil  perhitungan  struktur  atas  menggunakan program sap 2000 dan perhitungan pondasi

BAB IV          :PENUTUP

Bab  ini  berisi  kesimpulan  dan  rekomendasi  yang  ditemukan  pada pembahasan

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN